Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2019 год

1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значения целевых показателей | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 134,00 | 146,457 | +12,457 | +9,3 | За счет благоустроенных мест общего пользования на внутридворовых территориях |
| 2. Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 112000 | 112768 | +768 | +0,7 | Дополнительно установлены вазоны вдоль автомобильных дорог города |
| 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |  |
| 5. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 6. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | В результате принятого решения вместо паспорта утвержден план мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов |
| Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |
| 2. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | Ед.изм. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 95,0 | 97,0 | +2,0 | +2,1 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 76,0 | 96,0 | +20,0 | +26,3 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние вновь установленных, в том числе неисправных светильников, в том числе за счет работ по ТОСам |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 150 | 1029 | +879 | + в 5,9 раза | Перевыполнение в связи с потребностью при реконструкции ул. Энгельса, пр.Маркса (р-н «Маргариты»), ул.Пирогова, ул.Труда, ул.Любого – ул.Заводская, ул.Гурьянова, ул.Гагарина, ул.Белкинская и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 90,0 | 98,0 | +8,0 | +8,9 | Проведение мероприятий по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники и светильники с натриевыми лампами |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 107558 | 189408 | +81850 | +76,1 | Увеличена площадь уборки и содержания за счет обслуживания пешеходных дорожек и спортивной площадки в Гурьяновском лесу. |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 31 | 31 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 66000 | 66000 | 0 | 0,0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 74 | 74 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1976 по 1978 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год | 880 | 848 | -32 | -3,6 | Снизилась смертность вне стационарных отделений |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. | 15 | 15 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализация Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 146 457 кв.м.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 879 штук.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне – летний период производилась косьба газонов по: пр. Ленина (от Треугольной площади включая новый р-н «Заовражье»), пл. Преображения (круг), ул. Лейпунского, ул. Мира (Стелла), б-р Окриджский, «Парк Победы» на пр. Маркса, пл. Треугольная, сквер Наумова, сквер Жолио – Кюри, ул. Победы (фонтан). За отчетный период общий объем покоса травы составил 1078421 кв.м.

За отчетный период 2019 года с городских территорий ликвидировано 29 несанкционированных свалок, вывезено мусора 534 куб.м, на общей площади 1,12 га.

Проведена работа по содержанию детского игрового оборудования в количестве  20 штук (пр.  Ленина 222-230, ул. Гагарина 40-44, ул. Энгельса 24, пр. Маркса 90 – ул. Энгельса 30, ул. Энгельса 16, ул. Энгельса 18, ул. Калужская 1 – 3, Пионерский пр. 31, пр. Маркса 102-106, пр. Маркса 104 – ул. Калужская 9, ул. Калужская 13-15, ул. Энгельса 6 – 8, ул. Калужская 10, ул. Калужская 10, ул. Энгельса 2, ул. Глинки 6 – 12, ул. Королева 1, ул. Курчатова 1, ул. Курчатова 26, ул. Курчатова 27, п. Обнинское – Садовый пер.) и 1-го тренажерного  комплекса на п. Мирный.

В рамках содержания и обслуживания городских территорий силами МП «Коммунальное хозяйство» выполняется комплекс работ по благоустройству фонтанного комплекса, расположенного по ул. Победы; искусственных сооружений: подвесной мост (Пионерский проезд), сооружение по ул. Кутузова, мост на «Технологию», подземный пешеходный переход на привокзальной площади.

Высажено рассады цветов в  количества 112,8  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 1547 кв. м. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 1065 кв. м на: кольце (северный въезд в город), Треугольной площади, кольце пр. Маркса – ул. Королева, пр. Ленина 97, ул. Лейпунского, ул. Жолио-Кюри (памятник), памятник Осипенко, у здания Администрации города, пл. Преображения, кольцо пр. Маркса – пр. Ленина, ул. Мира «Стелла».

Высажено 121 дерева, кустарников  –  3 шт.

За отчетный период произведен покос травы на территории площадью                  1078,4 тыс. кв. м.

С улиц города было собрано и вывезено 106,5 куб. м опавшей листвы (пр. Маркса, пр. Ленина, ул. Гагарина, пл. Треугольная, ул. Курчатова, ул. Победы,                ул. Жукова, сквер Наумова).

Произведена стрижка живой изгороди на улицах города – 11 181,9 пог. м по: пр. Маркса, ул. Курчатова, ул. Королева, ул. Энгельса, ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Ляшенко, пл. Треугольная, пр. Ленина, сквер Жолио – Кюри, ул. Звездная, ул. Победы, сквер Наумова, Парк Победы, пл. Треугольная, ул. Горького, ул. Комарова, ул. Блохинцева, северный въезд в город. Посадка кустарника на «пень»- полная обрезка древесных растений с оставлением пеньков 10-15 см для стимуляции роста порослевых побегов составила -  3239,54 пог. м.

В 2019 году активно применили метод корчевки фрезерованием, удалили 1036 пней деревьев и 1766 пог. м засохших пеньков от кустарника.

Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок города.

Расчищено  1,2 га лесопарковых зон города. За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях: Гурьяновский лесной массив, ул. Королева ИМР, Аксеновский лесной массив, ул. Красных Зорь, ул. Пионерский проезд, ул. Шацкого, ул. Пирогова. На городских территориях произведена вырубка аварийно-опасных 680 штук деревьев и сухостоя, в том числе и  на территориях, прилегающих к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и городского парка. Из них 531 деревьев по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 149 шт.  деревьев, упавших из-за неблагоприятных погодных условий.

Формирование крон деревьев по улицам города – 82 шт.

На ул. Жукова в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведен комплекс работ по устройству газона на площади 3705 кв. м  и посадке 74 шт. сирени, 156 шт  спиреи серой «Грефшейм», 122 шт. гортензий, 30 шт. черемухи виргинской.

В 2019 году выполнены работы по благоустройству территории «Вечный огонь». Проведены работы по замене инженерных сетей, замене газовой горелки и старого газопровода, идущего к постаменту, обновлены ступени лестницы, ведущей к мемориалу, усилению фундамента постамента. При проведении работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия города Обнинска, захоронение останков погибших воинов не затронуто, захоронения расположены под газоном по обе стороны от монумента «Вечный огонь». Обновлены мемориальные плиты с фамилиями погибших советских воинов.

Выполнены мероприятия по благоустройству пешеходной зоны по ул. Лейпунского. Произведена реконструкция сетей подземных коммуникаций водоснабжения, теплоснабжения и наружного освещения в районе остановки общественного транспорта пешеходной зоны по пр. Маркса, д.50 (магазин «Маргарита»), устройство кармана под остановку.

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна: на продолжении пр. Ленина (разворотный круг) композиция лошадей – 1 шт, Северный выезд «Дуга-2» - 2 шт, ул.Гагарина – 1 шт.

В рамках реализации мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов МАУ «Городской парк» проведены работы по Гурьяновскому лесу, а именно, утвержден план мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в количестве 1 плана на территорию, занятую городскими лесами.

В связи с тем, что разработка технических паспортов по лесоустройству не требуется (Федеральный закон № 415-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»  Лесной кодекс был дополнен новой главой 2.3 «Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней», вступившей в силу с 01.07.2014) МАУ «Городской парк» разработан и утвержден план мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2019 № 1982-п п.1.4.6. исключен индикатор «Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами».

1.2.2. По подпрограмме  «Охрана окружающей среды на городских территориях» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 27.03.2018  № 03-41 муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию города Обнинска Калужской области «Полигон», на безвозмездной основе было передано в собственность Калужской области на основании Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 07.10.2005 № 647.

На основании этого с 01.01.2019 финансирование подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройства города Обнинска» не осуществлялось.

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» проведена подготовительная работа по утверждению реестра контейнерных площадок по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая будет обеспечиваться региональным оператором.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 ГК КРЭО  принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города  43,7 тыс. куб. м, в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 13,4 тыс. куб. м, это 31 % от общего объема принятых и утилизированных отходов.

В 2019 году в благоустройстве территорий активное участие принимали жители города и сотрудники городских предприятий в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий. Всего приняло участие более 5000 человек, проведено порядка 300 субботников, вывезено более 8000 куб. м мусора, листвы, веток и других отходов.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2019 составило 5274 единиц.

В отчетном году проведены  работы по реконструкции наружного освещения улиц Жукова, Университетской, площади Преображения.

Выполнены работы по строительству наружного освещения улицы Менделеева от проходной ФЭИ до Пяткинского проезда.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 97%:

- на магистральных улицах – 1873 (в рабочем состоянии 96-98  %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1882 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 96 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1519 штук.

За год установлено 1029 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 98%.

В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 4845 светильника до 5247.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В рамках расширения территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38 579 кв. м по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого.

Общая площадь территории благоустроенных парков в отчетном году составляет 189 408 кв. м. Данные территории увеличены на 43 811 кв. м  (площадь пешеходных дорожек Гурьяновского леса и спортивной (игровой) площадки), и  на 7332 кв. м  площадь у ТРК «Триумф - Плаза» и площадь пешеходных дорожек, зарегистрированными  за МАУ «Городской парк» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

На территории парка оказывается  31 видов услуг.

В 2019 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городки», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 66 тыс. чел.

За 2019 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

Все лето в парке Организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов.

На территориях Городского парка и площади у ТРК «Триумф-Плаза»  продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс». В Городском парке продолжается сбор макулатуры.

На территории городского парка в течение 2019 года выполнены работы по ремонту парапета центральной аллеи; установлена декоративная беседка; закуплены и установлены два антивандальных теннисных стола.

В парке произведены закупка и оформление топиарной фигуры «Павлин» на территории парка, установлен МАФ «Зонт с чемоданом» и «Кресло», закуплена новая новогодняя елка и установлена уличная световая новогодняя конструкция (фотозона «Крылья»); произведены работы по новогодней подсветке «Корабль с алыми парусами».

Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, производится контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм, расположенных в Гурьяновском лесу. Произведены работы по подсыпке щебня с трамбованием на пешеходных дорожках по периметру Гурьяновского леса. Выполнены работы по декоративному световому оформлению пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1976-1978 годов выполнены. Инвентаризация мест захоронений на городских кладбищах выполнена в  запланированном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2019 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в меньшую сторону: с 880 услуг в год зафиксировано 848 услуг в год.

В 2019 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 34 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к Передольскому кладбищу размером 10 га. Выполнены работы по благоустройству территории по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО Сельское поселение деревни Верховье, земли в границах бывшего совхоза «Белоусовский».

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 15 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных площадок на Передольском и Кончаловском кладбищах.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В 2019 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ.

В связи с тем, что Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в деревне Тимашово Боровского района, передан ГП «Калужский региональный экологический оператор» и прекращением деятельности муниципального предприятия «Полигон» сокращено финансирование подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» Программы.

Не освоены средства на разработку ПСД капитального ремонта «Зала прощаний» (9 млн. рублей). За счет выделенных лимитов заключен муниципальный контракт со сроком выполнения в 2020 году.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 220 955,4 | 208 834,8 | 94,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Иные источники | - | - | - |
| Итого: | 220 955,4 | 208 834,8 | 94,5 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство города Обнинска» за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 96304,0 | 95538,1 | 99,2 |  |  |  |  | 96304,0 | 95538,1 |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 55101,7 | 54589,8 | 99,1 |  |  |  |  | 55101,7 | 54589,8 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  | 30700,0 | 30700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 30700,0 | 30700,0 |  |
|  | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 9452,3 | 9452,3 | 100,0 |  |  |  |  | 9452,3 | 9452,3 |  |
|  | Мероприятие 6 Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | 1050,0 | 796,0 | 75,8 |  |  |  |  | 1050,0 | 796,0 | В рамках муниципального задания предприятия выполнен 1 план мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов |
|  | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Полигон» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 55877,0 | 55877,0 | 100,0 |  |  |  |  | 55877,0 | 55877,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 40527,0 | 40527,0 | 100,0 |  |  |  |  | 40527,0 | 40527,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 15350,0 | 15350,0 | 100,0 |  |  |  |  | 15350,0 | 15350,0 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | МАУ «Городской парк» | 28116,0 | 27750,3 | 98,7 |  |  |  |  | 28116,0 | 27750,3 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 26716,0 | 26350,3 | 98,6 |  |  |  |  | 26716,0 | 26350,3 | Оплата по фактически предоставленным услугам, экономия средств за счет уменьшения цены проведенных торгов |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела | МКУ «БРУ» | 40658,4 | 29669,4 | 73,0 |  |  |  |  | 40658,4 | 29669,4 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  | 31903,4 | 22448,2 | 70,4 |  |  |  |  | 31903,4 | 22448,2 | Не освоены средства на разработку ПСД капитального ремонта "Зала прощаний" (9 млн.руб.). За счет выделенных лимитов заключен муниципальный контракт со сроком выполнения в 2020 г. |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  | 1872,1 | 1872,1 | 100,0 |  |  |  |  | 1872,1 | 1872,1 | Услуга оказана, оплата произведена в соответствии с условиями контракта |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 6882,9 | 5349,1 | 77,7 |  |  |  |  | 6882,9 | 5349,1 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | ИТОГО по программе: |  | 220955,4 | 208834,8 | 94,5 |  |  |  |  | 220955,4 | 208834,8 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 40-п                           от 21.01.2019 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», и решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49), а именно, связанные:

5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.1.2. с внесением дополнений по тексту в раздел 4.1.2. о лесохозяйственном регламенте.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 1424-п от 07.08.2019 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5.2.1. внесены изменения в паспорт Программы п.9 «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации».

5.2.2. увеличено финансирование на мероприятия подпрограмм «Содержание и озеленение территорий города Обнинска», «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска», «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1682-п от 16.09.2019 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.3.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» изложен в новой редакции.

5.3.2. в паспорте Программы уточнена Цель, индикаторы дополнены еще одним показателем «количество проведенных субботников».

5.3.3. уменьшено финансирование подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» Программы из местного бюджета.

5.3.4. В пункте 5 «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» дефис «- количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами» исключен.

5.3.5. Подраздел 4.1.2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» раздела 4 Программы дополнен информацией.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 17.01.2020 № 44-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61).

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2019 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. | 96304,0 | 95538,1 | х |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,572 | х | тыс. руб. | 55101,7 | 54589,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 1,0 | тыс. м.кв. | 128,0 | 146,46 | 1,144 | х |
|  |  | К1= 1,144*1 = 1,144> 1,0, т.е. К1=1,0 |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,319 | х | тыс. руб. | 30700,0 | 30700,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 112768 | 1,128 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га | 1,2 | 1,2 | 1,000 | х |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,128+ 0,5*1,0 = 1,064 > 1,00, т.е. К2 = 1,00 |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,098 | х | тыс. руб. | 9452,3 | 9452,3 | х | 1,000 |  |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год | 4 | 4 | 1,000 | х |  |  |
|  |  | К5 = 1,0*1,0=1,0 |  |  |
| 1.6 | Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 0,011 | х | тыс.руб. | 1050,0 | 796,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | х | 1,0 | шт. в год | 1 | 1 | 1,000 | х |  |  |
|  |  | К6 = 0,011*1,0=1,0 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 | И1= 0,572*1,00+0,319*1,0+0,098*1,0+0,011*1,0 = 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  |  | тыс. руб. | 55877,0 | 55877,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,725 | х | тыс. руб. | 40527,0 | 40527,0 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % | 95,0 | 97,0 | 1,021 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % | 76,0 | 96,0 | 1,263 | х |  |  |
|  |  | К1= 0,6*1,021+0,4*1,263=1,118>1,0, т. е. К1=1,0 |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,275 | х | тыс. руб. | 13477,7 | 13242,0 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год | 150 | 1029 | 6,86 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,5 | % | 90,0 | 98,0 | 1,088 | х |  |  |
|  |  | К2= 0,5*6,86+0,5*1,088=7,7> 1, т.е. К2=1 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 =0,725*1+0,275*1,0 =1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  | тыс.руб. | 28116,0 | 27750,3 |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,950 | х | тыс.руб. | 26716,0 | 26350,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. | 107558 | 189408 | 1,761 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. | 30 | 30 | 1,000 | х |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел.в год | 66000 | 66000 | 1,000 | х |  |  |
|  |  | К1=0,4*1,761+0,3*1,0+0,3*1,0= 1,304> 1, т.е. К1=1,0 |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,050 | х | тыс.руб. | 1400,0 | 1400,0 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1,0 | ед. в год | 74 | 74 | 1,000 | х |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4 =0,950*1,0+0,05*1,0 = 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  | тыс.руб. | 40658,4 | 29669,4 |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,785 | х | тыс.руб. | 31903,4 | 22448,2 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |  |  |
|  |  |  | К1=0,6*1.0+0,4*1,0 = 1,000 |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,046 | х | тыс.руб. | 1872,1 | 1872,1 | х | 0,964 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1,0 | кол-во услуг в год | 880 | 848 | 0,964 | х |  |  |
|  |  |  | К2= 1,0*0,964=0,964 |  |  |  |
| 5.3 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,169 | х | тыс.руб. | 6882,9 | 5349,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га | 34 | 34 | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. | 15 | 15 | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,0+0,3*1,0=1,0 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,785*1+0,046*0,964+0,169*1,0 =0,998 | 0,998 |  |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,249 | х | тыс. руб. | 55101,7 | 54589,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 1,0 | тыс. м.кв. | 128,0 | 146,46 | 1,144 | х |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,139 | х | тыс. руб. | 30700,0 | 30700,0 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 112768 | 1,128 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га | 1,2 | 12,742 | 10,06 | х |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,043 | х | тыс. руб. | 9452,3 | 9452,3 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год | 4,0 | 4,0 | 1,000 | х |  |  |  |
| 1.6 | Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 0,005 | х | тыс. руб. | 1050,0 | 796,0 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами | х | 1,0 | ед. | 1 | 1 | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,183 | х | тыс. руб. | 40527,0 | 40527,0 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % | 95,0 | 97,0 | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % | 76,0 | 96,0 | 1,263 | х |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,070 | х | тыс. руб. | 15350,0 | 15350,0 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год | 150 | 1029 | 6,86 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наруж.осве | х | 0,5 | % | 90,0 | 98,0 | 1,088 | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,121 | х | тыс.руб. | 26716,0 | 26350,3 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. | 107558 | 189408 | 1,761 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. | 30 | 30 | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел. в год | 66000 | 66000 | 1,000 | х |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,006 | х | тыс.руб. | 1400,0 | 1400,0 | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1,0 | ед. в год | 74 | 74 | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,144 | х | тыс.руб. | 31903,4 | 22448,2 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |  |  |  |
| 5.2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,009 | х | тыс.руб. | 1872,1 | 1872,1 | х | 0,964 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1,0 | кол-во услуг в год | 880 | 848 | 0,964 | х |  |  |  |
| 5.3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,031 | х | тыс.руб. | 6882,9 | 5349,1 | х | 1,000 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га | 34 | 34 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. | 15 | 15 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,249*1,0+0,139*1,0+0,043*1,0+0,005*1,0+0,183*1,0+0,070*1,0+0,121*1,0+ +0,006*1,0+0,144*1,0+0,009*0,964+0,031*1,0 = 1,000 | 1,000 |  |  |  |

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства												В.В. Лежнин

исп. Пинчугина Ю.В.

тел.(48439)5-84-34