ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города             Обнинска» по итогам 2017 года

Индикаторы по итогам реализации программы за 2017  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Планомерно продолжить работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора     от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

Выполнить тоннелепроходку от К37 до К36 протяженностью 132,6 м с переобустройством котлована в смотровой колодец  К37 и  сооружением трех строительных котлованов.

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

2.1.1. Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора» и мероприятие  «Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка».

2.1.2. В связи с изменением механизма финансирования  мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукоградов РФ, срок проведения аукциона по мероприятию  «Строительство магистрального хозфекального коллектора» был сдвинут, и состоялся  27.10.2017.  В результате проведенных торгов   стоимость работ была снижена  до 43 683,005 тыс. рублей, экономия средств составила 17 302,016 тыс. рублей. Запланированные работы были выполнены подрядчиком в полном объеме в установленные сроки.

2.1.3. Мероприятие  «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинска» в 2017 году не было запланировано, но было выполнено без привлечения бюджетных средств.

3.	Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 12520,0 | 11654,7 | 93,1 |
| Федеральный бюджет | 40337,2 | 28893,2 | 71,6 |
| Областной бюджет | 17597,8 | 12605,1 | 71,6 |
| Итого | 70455,0 | 53153,0 | 75,4 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 60985,0 | 43683,0 | 71,6 | 40337,2 | 28893,2 | 17597,8 | 12605,1 | 3050,0 | 2184,7 | В результате проведенного аукциона экономия составила 17 302,016 тыс. руб., но запланированные работы выполнены в полном объеме в установленные сроки |
| 2. | Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка | МП "Водоканал" | 9470,0 | 9470,0 | 100,0 |  |  |  |  | 9470,0 | 9470,0 | Затраты на содержание и текущее обслуживание объекта профинансированы в полном объеме. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 70455,0 | 53153,0 | 75,4 | 40337,2 | 28893,2 | 17597,8 | 12605,1 | 21990,0 | 21124,7 | X |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением  № 785-п  от 24.05.2017 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 28.03.2017 № 02-28.

5.2.  Постановлением № 2112-п от 27.12.2017 в Программу внесены изменения, связанные  с:

- исключением  из  соисполнителей Программы «МП Водоканал»;

- корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.11.2017  № 01-34.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,866 | х | тыс.руб. | 60985,0 | 43683,0 | 0,716 | 0,886 |
|  |  |  | К1=0,5х1+0,4х0,716+0,1х1= 0,886 |  |
| 2. | Мероприятие 4. Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» | 0,134 | х | тыс.руб. | 9470,0 | 9470,0 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | К2=0,5х1+0,4х1+0,1х1= 1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=0,866х0,886 + 0,134х1,000 = 0,901 | 0,901 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 								А.Я.Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097